Compte Rendu 3ème Réunion
Lundi 22 Février 2016 17h00
M Belaïd
Thomas Boutant
Nicolas Manzano
Jean Luc Duong
Aldrik Coispel

Résumé

1 :Compte rendu des dernières semaines désastreuses, une importante charge de travail n'as pas été accomplie, le travail n'a pas été pris au sérieux par l'ensemble du groupe.

→ Prise de conscience et de responsabilités urgentes afin de ne pas couler le projet.
→ Répartition du travail intelligente par groupe de 2 chaque soir
→ Apporter des classes testées sur Éclipse et demander en cas de besoins avant les réunions
→ Préparer les présentations (feutres ou rétroprojecteurs)
2 :Une date de réunion a été fixée pour la fin de semaine le Jeudi 25 Février à 19h30 afin d'effectuer une présentation soignée, organisée et complète des points abordés au paravent et des avancées.

→ Dépôt des avancées avant le Mercredi 24 Février à 23h00 plus mail à M. Belaïd pour confirmer le dépôt.
3 :A partir de maintenant les dépôts se feront exclusivement sur SVN en respectant la mise en forme dictée par M Belaïd

→ Formation à SVN urgente pour ceux qui n'ont pas assistés à la séance du Mercredi 17 Février

4 :Création d'un tableau Excel de suivit pour chacun des membres du groupes à remplir avec les dates (jours heures) ainsi que la durée et le descriptif de chaque session de travail sur le projet. Prévoir au moins 60h. Ce tableau devra être dépose sur chaque SandBox et mis à jour après chaque session de travail.
5 : M. Belaïd sera absent du Jeudi 07/04 au Vendredi 22/04 et joignable par mail sur cette période du 11/04 au 15/04

Dates possibles pour les futures réunions :
Les points rencontres	Lundi 22 février 17h-19h / Lundi 21 mars idem / Vendredi 25 mars 9h45 - 11h45 / Lundi 11 avril 17h-19h absence de M.Belaïd / Lundi 18 avril 17h-19h absence de M,Belaïd / Lundi 2 mai 17h-19h / Mercredi 11 mai 16h30 - 18h / Lundi 23 mai 17h-19h

Disponibilités hors points rencontres	Lundi: de 18h à 19h / Mardi: 17h à 19h / Jeudi: de 17h à 20h