[PRO3600 LionHeart] – Compte rendu de la réunion du 25/02/2016

Participants :
Jean-Luc Duong
Nicolas Manzano
Thomas Boutant
Aldrik Coispel
Djamel Belaïd

Présentation sous Powerpoint :
- Niveau 1 : Unités et caractéristiques : portée d’attaque, capacité de déplacement, « résistance » (notion à expliquer plus en détail), nombre de dés par unité, nombre d’unités sur une base...
- Présentation de la classe affichage qui permet d’afficher une ou plusieurs images avec la possibilité d’introduire une description, possibilité de positionner l’image où l’on veut sur l’écran.
- Analyse des méthodes et des variables pouvant dépendre du type de la pièce, position, orientation et déplacement.

TODO :
Créer un fichier texte où l’on décrit de manière textuelle et détaillée les différentes structures et méthodes ainsi que les différents paramètres dont elles dépendent en faisant appel à des classes/fonctions précédemment introduites.

Les fichiers Excel :
Chacun doit avoir son propre fichier Excel avec indications des créneaux début/fin, durée, groupe de travail …

        TODO :
Création de fichiers Excel pour chaque membre du groupe, répondant aux indications ci-dessus.A mettre sur le dépôt SVN.

SVN :
Mr. BELAÏD nous a montré comment créer des dossiers sous SVN, les partager et les récupérer depuis le terminal Linux (cf. initiation SVN de moodle)

        TODO :
- Finaliser l’initiation SVN (nécessitant 1 à 2 heures de pratique).
- Désormais, poster les photos et les comptes rendus dans leurs dossiers respectifs sous SVN.

Les photos :
Nous avons discuté avec Mr. BELAÏD de 2 manières d’utiliser les photos pour l’interface graphique :
- prendre la photo de la base avec le nombre d’unités correspondant à l’état de la case à la position (i,j) à l’instant t.
- prendre une photo de l’unité, seule, sans la base, avec l’ajout d’une flèche décrivant la direction de l’unité ; Plus : un nombre dans le coin de la case, donnant le nombre d’unités restant sur la base.

        TODO :
- Réfléchir sur la manière à choisir.
- Reprendre des photos. Si la première manière est choisie, éventuellement reprendre des photos selon le bon angle de vue. Si la seconde est choisie, prendre les photos d’une unité de chaque type et de chaque couleur (une vingtaine de photos).

Deadlines : Dimanche soir : finir le CR + mettre les slides sous format textuel
(Penser à améliorer la présentation des slides à l’avenir, de façon à le rendre exhaustif et compréhensible pour le lecteur)

TODO :
- Partir du bout de code de Mr. Belaïd sur SVN
- Réfléchir au choix du type de photo des pièces et à l’analyse textuelle
- S’autoformer à SVN
- S'autoformer à AWT en Java
- Mettre les slides sous forme textuelle
- Mettre les éléments traités lors de la réunion dans le SVN

Objectif principal : obtenir l'affichage du plateau à l’instant t = 0.

Rdv avec Mr. Belaïd le mardi 8 mars à 18h à confirmer