Compte Rendu n°05
08/03/2016
18h45 - 20h00

M. Belaïd
M. Boutant
M. Coispel
M. Duong
M. Manzano

Objet : Retour sur le travail effectué pendant les vacances.

Au programme: présentation avec le Powerpoint “N°05 Réunion - PRO3600 Lionheart.pptx”

Les sujets suivants ont été abordés:
- Focalisation sur un aspect du jeu (niveau 1, 2 joueurs réels)
- Explication du déroulement d’un tour et réflexion sur la gestion des évènements
- Retour sur le code affichage image et présentation du code “tableau à l’instant t=0”
- Retour sur les classes; présentation de méthodes
- Une synthèse du livrable réalisé

TODO (n°01) relative à la présentation du Powerpoint :
- Décrire de façon exhaustive les différentes méthodes et classes avec des mots

TODO (n°02) s’inscrivant à la suite de la présentation du code “tableau à l’instant t=0” :
1- Définir la classe ‘cellule’ qui contient toutes les informations relatives à ce qu’il y a sur la case correspondante
2- Associer à chaque état de cellule un numéro et à chaque numéro une image
3- Définir le plateau de jeu comme une matrice de ces cellules
4- Afficher l'état initial du plateau. L’affichage devra parcourir la matrice selon les indices et afficher les images correspondantes
5- Remplacer les Jlabel par des Jbutton.
6- Quand on clique sur un bouton: afficher ses coordonnées sur le plateau dans la commande

TODO (n°03) :
- Référencer l’ensemble des classes et des méthodes dans un tableau explicatif comme suit :
Type de l’objet	Nom de l’objet	Paramètres	Fonction	Explications détaillées

- Définir avec précisions tout le vocabulaire utilisé (ex: qu’est-ce qu’un “dé”?)

TODO (n°04) :
lister toutes les combinaisons de dés possibles
lister les cas possibles après un lancer de dés à l’aide d’un tableau

TODO (n°5) (à réaliser individuellement par tous les membres du groupe)
- Réserver des plages horaires de travail sur PRO3600 et les noter dans le planning sur SVN

- Formation AWT : « Applets », « Graphisme », « Gestion des Évènements » au minimum
http://www-inf.telecom-sudparis.eu/cours/CSC4503/Themes/AWT/awt/evenement/evenement.html

Remarques:
À propos de la définition des classes et méthodes, la marche à suivre idéale serait la suivante:
1/Concevoir ensemble
2/Écrire précisément la fonction
3/Coder
4/Relire en groupe