Compte Rendu n°06
06/05/2016
14h30 - 15h30

M. Belaïd
M. Boutant
M. Manzano

Objet : Bilan de l'avancement du projet et questions d'ordre pratique

Au programme: Présentation de l'avancement du projet et des difficultés rencontrées

Les sujets suivants ont été abordés:

- État de la logique du jeu au travers du code cliqued ( ) .
- Présentation du code attaque regroupant entre autre attaquepossible ( ) (et panique ).
- Présentation des différentes classes et codes modifiés (création de enum).
- Présentation des difficultés rencontrées pour changer d'image en temps réel.

Difficultés rencontrées et solutions apportées:

- Boucle infinie dans le code cliqued par rapport à la rotation de la cellule sur elle même → Utilisation d'un if et non d'un while
- Pour obtenir l'orientation, le nombre de pièces , la couleur et le typePiece de la cellule, → On utilisera plateau.les arguments au lieu d'un get les arguments
- Présentation des difficultés rencontrées pour changer d'image en temps réel.
→ Création du code update pour mettre à jour l'état des cellules.

Remarques et TODO:

- Syntaxe:	- Le nom des méthodes doit commencer par une lettre minuscule.
- Les commentaires // doivent se faire à la ligne et non en fin de ligne

- SVN:	- Les Comptes rendus devront être placés sous trunk/ComptesRendus.
- Les Rapports devront être placés sous trunk/Rapports.
.
- Mettre /** devant chaque méthode pour pouvoir indiquer l'auteur ou les auteurs de la méthode .

- Poursuivre le codage.