Compte Rendu n°07
09/05/2016
18h30 - 20h

M. Belaïd	M. Boutant	M. Coispel	M. Duong	M. Manzano

Objet : Présentation de l’avancée du projet et des problèmes rencontrés

Au programme : Discussion sur les différents actions
(DEPLACER, TOURNER, ATTAQUER)

Les sujets suivants ont été abordés :
- les modifications effectuées dans la méthode cliqued() de la classe Plateau():
  - les flèches directionnelles permettant de réaliser l’action TOURNER;
- 3 problèmes qui nous sont apparus (update, coordonnées d’une cellule, valeurDe)
- explications détaillées de :
  - la méthode cliqued()
  - la classe LancerDe, renommé “Des”;

Difficultés rencontrées et solutions apportées:

Update de l’état du plateau une fois une action réalisée
on peut changer le texte et l’image d’une cellule, or nous ajoutons la cellule dans la méthode affichePlateau() de la classe Plateau en effectuant un “add(new Cellule() )”
Ainsi, refaire appel à affichePlateau() nous afficherait 2 plateaux mis côte à côte.
créer 2 update ? : updateVIDE(Image image) et update(String texte, Image image)
Y a-t-il une autre méthode, plus optimale?
Problème non réglé.

Reconnaissance des coordonnées d’une cellule sur le plateau
C’était le même objet partout ! (pour les différents types de cellules)
⇒ Les coordonnées (i,j) d’une cellule du plateau ont été implémentées dans la classe Cellule et non dans TypeCellule
Problème réglé

Affichage de la valeur des dés
- Modification de la classe LancerDe, renommée De
- Création d’une nouvelle méthode dans la classe De : affiche()
Problème réglé

Remarques (rappels) et TODO:

- SVN: Mettre régulièrement à jour les plannings de travail de chacun

- Poursuivre le codage:
- Implémenter le système des points d’actions et son affichage
- Afficher la couleur du joueur autorisé à jouer
- Vérifier l’exactitude des tests (ex: DeplacementPossible(), AttaquePossible(), ...)
- Ajouter du texte expliquant les méthodes; améliorer les rendus sur la console après chaque click (revoir les “System.out.print()” )
- La syntaxe: supprimer les accents; les noms des méthodes commencent toujours par une lettre minuscule; les commentaires “//” : retour à la ligne;
- Indiquer l'auteur ou les auteurs de chaque méthode