Compte Rendu n°08
18/05/2016
19h30 - 20h30

M. Belaïd
M. Boutant
M. Coispel
M. Duong
M. Manzano

Objet : Présentation de l’avancée du projet et des problèmes rencontrés

Au programme : Discussion sur les derniers problèmes
(cohérence par rapport aux règles et affichage)

Les sujets suivants ont été abordés :
- affichage des Points d’Action (PA) dans la fenêtre
- affichage des images des dés dans la fenêtre après un lancer de dés
- problème de l’utilisation d’objets partagés : lorsqu’on modifie “nbDePieces” ou “orientation”, on change les attributs pour tous les TypeCellule identiques, non seulement la cellule concernée.
- évocation de la règle : une même cellule ne peut attaquer deux fois dans le même tour
- implication de chacun sur la partie codage

Difficultés rencontrées et solutions apportées:

Règle du jeu: une même cellule ne peut attaquer deux fois de suite
une cellule pouvait attaquer deux fois de suite (cas non pris en compte jusqu’à maintenant).
Solution proposée: enregistrer les coordonnées de l’unité qui à attaquer en dernier et rajouter une condition dans le IF avec le test “attaquePossible”, dans la méthode “cliqued()”.

Problème d’utilisation d’objets partagés
faire “typeCellule.nbDePieces = ...” ou bien “typeCellule.orientation = ...” ou bien “plateau[i][j] = TypeCellule.***” change la définition même des TypeCellule...
Solution proposée : rendre la variable “plateau” de type “Cellule[ ][ ]”; rendre “nbDePieces” et “orientation” privées dans la classe “TypeCellule” et les importer dans la classe “Cellule”.

Remarques (rappels) et TODO:
- SVN: Mettre régulièrement à jour les plannings de travail de chacun

- Poursuivre le codage:
- Vérifier l’exactitude des tests (ex: DeplacementPossible(), AttaquePossible(), ...)
- Ajouter du texte expliquant les méthodes; améliorer les rendus sur la console après chaque click (revoir les “System.out.print()” )
- La syntaxe: supprimer les accents; les noms des méthodes commencent toujours par une lettre minuscule; les commentaires “//” : retour à la ligne;
- Indiquer l'auteur ou les auteurs de chaque méthode